# 系統實施計畫

G系統 | 靈芝文章AI産文審核系統

版本 1.0 | 2026年5月

## 一、實施概述

本計畫詳細說明如何在G系統中實施「靈芝文章AI産文審核系統」，包括技術架構、流程集成、角色分配和實施時程。

## 二、系統架構

## 2.1 主要模塊

- AI産文模塊：自動生成文章初稿

- 自動審查模塊：運行AI自動審查規則

- 人工審核模塊：編輯進行最終審查和決策

- 發布管理模塊：管理已批准文章的發布

## 2.2 數據流

- 輸入：靈芝學堂分類 + 文章選題

- 處理：AI産文 → 自動審查 → 人工決策

- 輸出：已發布文章 | 已修改文章 | 已刪除選題

## 三、角色和責任

| 角色 | 責任 | 涉及模塊 |
| --- | --- | --- |
| AI系統 | 産文、自動審查 | AI産文、自動審查 |
| 編輯/核稿人 | 人工審核、決策 | 人工審核 |
| 内容經理 | 流程監督、質量把控 | 全流程 |
| 技術負責人 | 系統配置、維護 | 技術集成 |

## 四、實施步驟

## 第1階段：準備 (第1-2週)

- 確認AI審查Prompt的具體規則和細節

- 在G系統中配置AI自動審查模塊

- 培訓編輯人員（審核標準和決策流程）

- 測試系統流程（3篇示例文章）

## 第2階段：試運行 (第3-4週)

- 選定1-2位編輯進行試運行

- 每週產出5-10篇文章，監控質量

- 收集反饋，優化流程和AI規則

- 調整檢查清單和決策標準（如需）

## 第3階段：正式上線 (第5週+)

- 全編輯團隊正式開始使用系統

- 建立常規産出計畫（週/月）

- 定期審查系統效能和發布質量

- 持續改進和優化

## 五、技術配置

## 需求配置

- 集成AI産文API（OpenAI/Claude等）

- 配置自動審查引擎（規則引擎）

- 建立人工審核工作流（批准/拒絕/修改）

- 版本控制和文章歷史記錄

## 六、成功指標

| 指標 | 目標 | 評估方式 |
| --- | --- | --- |
| 月産出數量 | 20-30篇 | 統計發布文章數 |
| AI審查通過率 | ≥80% | 追蹤自動審查結果 |
| 編輯審核通過率 | ≥90% | 追蹤人工審核決策 |
| 平均産出週期 | 2-3天/篇 | 從選題到發布的時間 |

## 七、風險和應對

- AI産文質量不穩定 → 加強Prompt優化和監控

- 自動審查規則遺漏 → 定期更新和補充

- 編輯培訓不足 → 提供充分培訓和文檔

- 工作流集成複雜 → 分階段實施，逐步優化

製作日期：2026年5月5日 | 版本：1.0